福建省惠安县2021-2022年度

建设体育基础设施专项资金

重点绩效评价报告

福州市韦兰信息科技有限公司

2023年11月

主评人签字：刘琨

组       员：廖昕怡 苏晓 江萍 赖浏安 朱瑛 李桐 潘键群

目录

第一部分 基本概况	1

一、项目背景	1

二、专项资金立项依据	2

三、项目实施目标	3

四、资金执行情况	3

五、项目组织管理	6

六、工作成效	7

第二部分 绩效评价工作开展情况	9

一、评价工作组介绍	9

二、评价目的	9

三、评价对象	9

四、评价范围	9

五、评价原则	10

（一）服务大局原则	10

（二）科学规范原则	10

（三）公正公开原则	10

（四）问题导向原则	10

（五）绩效相关原则	10

六、评价指标体系	11

七、评价方法	12

（一）成效分析法	12

（二）比较法	12

（三）案卷研究法	12

（四）公众评判法	13

八、评价标准	13

（一）评价标准	13

（二）评价依据	14

九、评价开展过程	15

（一）前期准备阶段	15

（二）组织实施阶段	16

（三）报告形成阶段	16

第三部分 绩效评价结果	18

一、绩效评价得分情况	18

二、绩效评价指标分析	18

（一）项目决策情况	19

（二）项目过程情况	20

（三）项目产出情况	20

（四）项目效益情况	21

第四部分 存在主要问题	23

一、绩效自评工作有待提高	23

二、项目信息化管理有待加强	23

三、项目后期管护质量有待提高	24

第五部分 改进措施与管理建议	25

一、科学设置绩效指标，强化绩效自评工作	25

二、注重信息化建设，加强电子档案管理	25

三、规范健身器材成本标准，合理控制工程成本	26

四、提高后期管护质量，发挥可持续效益	26

附件：	28

# 第一部分 基本概况

## 一、项目背景

党的二十大报告提出，要“广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国”。体育基础设施作为人们进行身体锻炼、体育竞赛和社会交往的载体，是体育运动的主要物质保证。体育基础设施的数量和质量，是社会发展的重要标志，不仅关系到一个地区群众活动的普及程度和竞技水平的提高，还关系到社会主义精神文明的发展和提高。同时，体育设施作为体育产业的重要载体，对体育经济的发展意义重大。我国具有深厚的文化底蕴，加快对公共体育设施的投入，重视公益性体育设施的建设，为群众健身提供更好的物质条件，既是推进文化建设的需要，也是落实科学发展观，坚持以人为本、建设和谐社会的要求。

根据省委、省政府《关于开展2021年为民办实事工作的通知》（闽委〔2021〕6号）及《加强全民健身场地设施建设发展群众体育实施方案》（闽政办〔2021〕33号）精神，要求全省各地市紧紧围绕满足人民群众需求，增加健身设施有效供给，大力开展群众体育活动，发展更具活力的体育社会组织，提供更加科学的健身指导，构建更高水平的全民健身公共服务体系，以满足群众日益增长的健身需求，不断完善15分钟体育健身圈，全方位推进我省群众体育实现高质量发展超越。

为贯彻落实全省、全市城市和农村建设工作会议精神，立足惠安“建筑之乡”和“世界石雕之都”品牌，进一步提升城乡基础设施公共服务能级，提升人民群众幸福感、获得感、安全感，根据省、市关于全民健身场地设施建设品质提升行动的决策部署，惠安县结合实际制定建设体育基础设施方案，以“惠”字当先、“强”字为要、“聚”字固本的原则，“惠民生、强体育、聚力量”，在全县范围内建设多条传统及只能健身路径、5人制足球场与7人制足球场、口袋健身公园健身设施、多功能运动场、青山湾帆船训练基地等等，以满足群众日益增长的健身需求，大力推进惠安全民运动健身模范县建设。

## 二、专项资金立项依据

本专项资金立项依据为《中共惠安县委办公室惠安县人民政府办公室关于印发<2021年全县城乡建设品质提升实施方案>的通知》（惠委办〔2021〕12号）、《中共惠安县委惠安县人民政府关于确定2021年全国文明城市创建达标提升项目的通知》（惠委〔2021〕13号）、《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市口袋健身公园建设三年行动实施方案的通知》（泉政办〔2021〕39号）、《惠安县人民政府办公室关于2022年县政府工作报告目标任务责任分解的通知》（惠政办〔2022〕3号）、《泉州市全民健身领导小组办公室关于2022年泉州市口袋健身公园项目建设的通知》（泉健办〔2022〕3号）、《泉州市全民健身领导小组办公室关于确定2022年度泉州市口袋健身公园项目建设名单的通知》（泉健办〔2022〕7号）等政策文件。

## 三、项目实施目标

依据省委、省政府《关于开展2021年为民办实事工作的通知》（闽委〔2021〕6号）等文件精神，惠安建设体育基础设施项目是为进一步聚焦提高人民生活便利度，打造“15分钟便民生活圈”，推进城区口袋公园建设，加大配套设施保障力度，持续推进惠安县全民健身场地设施建设提档升级，进一步扩大服务面、拓宽生活圈，探索形成功能完善、业态齐全、智慧便捷、服务优质的生活格局。具体实施工作是拟在全县建设：（1）10条健身路径；（2）1块5人制足球场；（3）5个口袋健身公园健身设施；（4）3个多功能运动场；（5）1块7人制足球场，为周边居民提供就近的日常体育运动场所，以满足群众日益增长的健身需求。

## 四、资金执行情况

惠安县建设体育基础设施项目资金共计606万元，该资金由惠安县财政统筹安排，自2021年起分三年下达。根据惠安县文化体育和旅游局政府采购验收报告单及工程竣工验收报告等相关材料，2021年和2022年度建设体育基础设施项目资金支出总额分别为128.81万元、395.264万元，执行情况详见表1。综合来看，多功能运动场项目支出占比最大，其次是传统健身路径与足球场项目。

具体来看，专项资金主要用于体育健身设施、器材采购配备。足球场的项目支出主要在于购买人造草皮，以7人制足球场为例，70%以上的支出集中于人造草的购买（如表2），属于足球场建设的核心产品。

表1  2021-2022年建设体育基础设施专项资金执行情况

| 所属预算年度 | 项目 | 实际支出（万元） |
| --- | --- | --- |
| 2021年 | 传统健身路径 | 70.9968 |
|  | 多功能运动场 | 57.8118 |
| 小计 |  | 128.8086 |
| 2022年 | 智能健身路径 | 34.97 |
|  | 多功能运动场 （口袋健身公园） | 59.2618 |
|  | 多功能运动场 | 86.175 |
|  | 传统健身路径 | 72.618 |
|  | 足球场 | 102.9224 |
| 小计 |  | 355.9472 |
| 合计 |  | 484.7558 |

表2  2022年7人制足球场项目资金支出明细

| 货物（劳务）名称 | 金额（元） | 支出占比 |
| --- | --- | --- |
| 30mm高足球场专用人造草（核心产品） | 524453.4 | 71.29% |
| 26mm高足球场专用水沟盖板草 | 14850 | 2.02% |
| 人造草专用胶 | 22063.6 | 3.00% |
| 人造草专用接缝布 | 5220 | 0.71% |
| 人造草坪摊铺 | 51534 | 7.01% |
| 7人制足球门 | 2969 | 0.40% |
| 3人制足球门 | 1266 | 0.17% |
| 球场灯柱 | 77340 | 10.51% |
| 灯柱预埋件施工费 | 13740 | 1.87% |
| 灯柱线路施工费 | 22200 | 3.02% |
| 合计 | 735636 | 100.00% |

健身路径的资金主要用于常见的各项体育健身器材的购买，智能健身路径与传统健身路径的差异正是在健身器材方面。与传统设备相比，智能健身器材采用太阳能电池板进行充电，可供夜晚照明，有遮阳棚，器材上有一块显示屏，方便使用者即时了解运动情况，包括运动时间、运动次数、运动频率、消耗卡路里等参数，使锻炼过程更清晰、更科学，智能器材带有USB充电，方便健身市民充电。

以2022年健身路径项目资金支出明细为例（见表3），智能健身器材相较于传统设备单价明显较高，如智能健身车达到传统健身车8.6倍以上，结合2022年5月与同年12月采购单价对比，智能健身器材的价格存在明显波动，如智能健身车在2022年5月采购单价为19620元，同年12月采购单价为23440元，单件商品存在3820元的价格波动，形成较大的成本差异。

表3  2022年健身路径项目资金支出明细

| 货物名称 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能漫步机 | 18770 | 3 | 56310 |
| 智能扭腰器 | 17640 | 3 | 52920 |
| 智能划船器 | 19270 | 3 | 57810 |
| 智能蹬力器 | 17950 | 3 | 53850 |
| 智能揉推器 | 17840 | 3 | 53520 |
| 智能椭圆机 | 19750 | 2 | 39500 |
| 智能钟摆训练器 | 18440 | 2 | 36880 |
| 智能健身车 | 19620 | 2 | 39240 |
| 智能推举训练器 | 18780 | 2 | 37560 |
| 二位太空漫步机 | 2670 | 10 | 26700 |
| 腿部按摩器 | 2040 | 10 | 20400 |
| 腰背按摩器 | 2210 | 10 | 22100 |
| 骑马机 | 2340 | 10 | 23400 |
| 仰卧起坐板 | 1940 | 10 | 19400 |
| 二位蹬力器 | 2530 | 10 | 25300 |
| 划船器 | 2430 | 10 | 24300 |
| 四联压腿按摩器 | 2079 | 10 | 20790 |
| 太极揉推轮 | 2110 | 10 | 21100 |
| 荡板 | 2310 | 10 | 23100 |
| 双位扭腰器 | 2140 | 10 | 21400 |
| 健身车 | 2280 | 10 | 22800 |
| 平步机 | 2780 | 10 | 27800 |
| 合计 |  |  | 726180 |

2021年与2022年多功能运动场项目货物采购类别基本一致，主要支出在硅PU面层与日字型围网两项货物（如表4），其次是7.5米高中杆灯采购支出，其余货物（劳务）支出规模相对较小。

表4  2022年多功能运动场项目资金支出明细

| 货物（劳务）名称 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5mm厚厚彩色硅PU面层 | 120 | 1824 | 平方 | 218880 |
| 基础打磨、酸洗、切缝 | 15 | 1824 | 组 | 27360 |
| 4米高日字型围网 | 164 | 1224 | 平方 | 200736 |
| 7.5米高中杆灯 | 7808 | 12 | 杆 | 93696 |
| 配电箱 | 1205.33 | 3 | 个 | 3615.99 |
| 地埋式篮球架 | 11500 | 3 | 副 | 34500 |
| 气排球柱（羽毛球兼用） | 1610 | 3 | 副 | 4830 |
| 场地划线 | 3000 | 3 | 个 | 9000 |
| 合计 |  |  |  | 592617.99 |

## 五、项目组织管理

惠安建设体育基础设施项目由惠安县文化体育和旅游局主管，体育场馆基础设施建设由受建单位负责，建设完工后再由县文旅局通过政府集中采购的形式购买体育健身器材等设施设备，政府采购委托代理企业即为建设项目实施主体。县文旅局作为项目实施的主管单位，要对项目的立项、工程可行性研究批复及前期报件审批、投资控制、施工设计图纸审查、招投标过程等实施监督，对项目施工质量、安全、进度、环境保护等进行行业监管。在地类转为建设用地后，将指标下达给乡镇，由村、社区即时跟进项目实施进度。建设项目实施主体按照相关法律、法规等的规定，代表政府全面负责项目的筹划、建设实施、资产管理和项目移交的全过程，对项目的质量、投资、工期、安全、环境保护等承担全部责任和义务。

## 六、工作成效

近年来，惠安县文化体育和旅游局围绕学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于体育的重要论述精神，按照省、市关于全民健身场地设施建设任务的工作部署，以“惠”字当先，加大体育设施投入和保障，最大限度惠及广大群众，完善惠民健身公共服务体系，在群众体育方面重点完成了以下工作：

一是资金保障。县财政持续加大资金投入，县、镇、村三级财政三年累计共投入公共体育事业建设近4000万元。在党委政府有力引领下，惠安全社会积极呼应，每年社会各界响应号召投入数百万元支持体育基础设施建设及举办赛事活动。二是规划引领。县委、县政府高度重视体育事业发展，坚持把体育事业建设纳入国民经济和社会发展规划和精神文明建设规划，并印发《惠安县全民健身实施计划（2021-2025年）》，进一步落实全民健身国家战略。三是场馆提升。2022年县级投入新建10条健身路径、3个多功能运动场、1个5人制足球场、1个7人制足球场、10个口袋健身公园，投入1200多万修缮提升体育中心场馆功能，各镇各级均积极推动各类体育场馆建设。据体育场地普查统计，惠安县人均体育场地面积2020年为2.02平方米、2021年为2.14平方米、2022年达2.46平方米，呈逐年上升趋势，全民健身公共服务体系不断完善。

# 第二部分 绩效评价工作开展情况

## 一、评价工作组介绍

2021-2022年惠安建设体育基础设施项目的绩效评价工作组包括福州市韦兰信息科技有限公司评价人员。本次部门评价工作组通过组织实施部门绩效评价工作，拟定评价方案、及时收集、汇总和分析资料，最终形成有效的评价组织架构。

## 二、评价目的

全面评价惠安县实施2021-2022年建设体育基础设施项目的资金使用和管理情况、绩效目标完成情况，并从项目资金使用合规性及成本控制有效性入手，分析项目效益水平，强化预算绩效责任，提高财政资金配置和使用效益。同时，通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，发现项目实施过程中存在的问题并提出建议。结合评价情况，进一步促进项目规范运营，提高项目运行管理水平。

## 三、评价对象

本次绩效评价对象为2021-2022年建设体育基础设施项目资金。

## 四、评价范围

评价的范围主要包括专项资金的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况和取得的效益情况等。

## 五、评价原则

### （一）服务大局原则

项目的绩效评价工作应坚持党中央、国务院、福建省关于深化预算管理体制的有关精神和通知文件。

### （二）科学规范原则

绩效评价应当运用科学合理的方法，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>》（财预〔2020〕10号）等文件的相关要求，按照科学可行的原则和规范的程序，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，对项目绩效进行客观、公正的反映。

### （三）公正公开原则

项目的绩效评价应符合真实、客观、公正的要求，优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，评价依法公开并接受监督。

### （四）问题导向原则

项目的绩效评价工作应坚持问题导向，深入挖掘并系统反映项目在预算管理、业务管理、采购管理、绩效管理和财务管理等方面存在的问题，并提出优化管理的建议。

### （五）绩效相关原则

绩效评价主要从项目的决策、过程、产出和效益四个维度展开，评价结果应清晰反映项目的实施效果。

## 六、评价指标体系

本专项资金评价工作组根据资金用途，构建具有专项特征的评价指标体系，全面评价2021-2022年建设体育基础设施项目资金支出的绩效。绩效专项评价工作组根据上述指标体系构建原则，参考财政重点绩效评价框架，构建以下绩效评价指标体系框架。详见表5。

表5  建设体育基础设施资金绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 决策指标（20分） | 项目立项（8分） | 立项依据充分性（4分） |
|  |  | 立项程序规范性（4分） |
|  | 绩效目标（8分） | 绩效目标合理性（4分） |
|  |  | 绩效指标明确性（4分） |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制科学性（4分） |
| 过程指标（20分） | 资金管理（10分） | 预算执行率（5分） |
|  |  | 资金使用合规性（5分） |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性（5分） |
|  |  | 制度执行有效性（5分） |
| 产出指标（40分） | 数量指标（16分） | 健身路径（4分） |
|  |  | 足球场（4分） |
|  |  | 多功能运动场（4分） |
|  |  | 口袋公园健身设施（4分） |
|  | 质量指标（8分） | 竣工验收合格率（4分） |
|  |  | 体育设施有序开放（4分） |
|  | 时效指标（7分） | 工程按期完成率（7分） |
|  | 成本指标（9分） | 成本控制比例（9分） |
| 效益指标（20分） | 社会效益（10分） | 健身环境改善程度（5分） |
|  |  | 公共服务水平的改善或提高（5分） |
|  | 可持续效益（5分） | 管护机制有效性（5分） |
|  | 满意度（5分） | 受益群众满意度（5分） |

根据表5展现的建设体育基础设施资金绩效评价指标体系，整体指标体系框架设置包括决策、过程、产出、效益四个一级指标，分别占20%、20%、40%和20%。其中决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标；过程指标包括资金管理和组织实施两个二级指标；产出指标包括实际完成数量、完成质量、完成及时率和成本节约四个二级指标；效益指标包括社会效益、生态效益和满意度三个二级指标。围绕“建设体育基础设施”专项资金的特点，专项资金评价工作组继续在二级指标下构建更为细致的三级指标，进一步完善评价指标体系。

## 七、评价方法

项目评价工作组拟采用成效分析法、比较法、案卷研究法、公众评判法等多种方法，从资金决策、资金管理和资金绩效等方面，综合考察资金的使用情况、取得的成效，分析资金管理过程中存在的问题及原因，并针对性地提出建议。

### （一）成效分析法

指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。通过对资金的预算执行情况、项目管理资料、绩效考核、审计等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将资金投入与产出、效益进行关联性分析，评价资金绩效目标的实现程度。

### （二）比较法

指将项目实施情况与绩效目标进行比较的方法。充分运用国家、省和各市县（区）部门发布的政策、文件等资料，对比资金实际情况，找出差距与不足，对项目的绩效目标进行分析与评价。

### （三）案卷研究法

指结合项目相关的文件通知、管理办法、实施方案、工作计划、会议纪要等相关资料，对项目投入决策、管理过程、产出及效益的政策相关性、可持续性和影响等情况进行分析，提取重要信息，支撑对某一指标的考核评价。

### （四）公众评判法

指通过专家评估、部门座谈及实地考察等方式进行评判的方法。一是通过与相关部门座谈，了解项目收支情况、组织管理情况；二是通过实地考察项目开展地，同相关人员交流，了解项目投入与实施过程的执行情况。

## 八、评价标准

### （一）评价标准

绩效评价标准的设计中，主要是参照计划标准和行业标准制定。对于预先已制定了目标、计划、预算、定额类的指标，直接用实际情况与计划情况相比较来进行评价，对于预先没有制定计划目标的，一般行业标准来进行评价。

1.计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2.行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。如根据《住房和城乡建设部办公厅关于推动“口袋公园”建设的通知》（建办城函〔2022〕276号）、国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）中的相关规定作为评价标准。

### （二）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）

2.中华人民共和国预算法实施条例（中华人民共和国国务院令第729号）

3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）

4.《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）

5.《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

6.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）

7.《关于开展2022年为民办实事工作的通知》（闽委〔2022〕17号）

8.《加强全民健身场地设施建设发展群众体育实施方案》（闽政办〔2021〕33号）

9.《泉州市全民健身领导小组办公室关于2022年泉州市口袋健身公园项目建设的通知》（泉健办〔2022〕3号）

10.《惠安县人民政府办公室关于2022年县政府工作报告目标任务责任分解的通知》（惠政办〔2022〕3号）

11.《惠安县专项资金管理暂行办法》

12.《中共惠安县委办公室惠安县人民政府办公室关于印发<2021年全县城乡建设品质提升实施方案>的通知》（惠委办〔2021〕12号）

13.《中共惠安县城市管理局党组会议纪要》（惠城管党组纪要〔2021〕6号）

14.《中共惠安县委惠安县人民政府关于确定2021年全国文明城市创建达标提升项目的通知》（惠委〔2021〕13号）

15.部门职责相关规定，相关行业政策、行业标准及专业技术规范及其他项目相关的政策、文件和管理办法等。

## 九、评价开展过程

本次绩效评价工作共经历前期准备、组织实施、报告形成三个阶段。

### （一）前期准备阶段

1.成立绩效评价工作组

为做好项目的预算绩效评价工作，研究中心成立了专门的项目绩效评价工作组：福州市韦兰信息科技有限公司惠安财政重点绩效评价团队

2.资料收集与现场沟通

工作组在明确委托方要求的基础上，对惠安县财务局所收集的评价工作所需的基础材料（包括：项目绩效自评报告、绩效目标自评表及相关佐证材料；资金拨付材料；项目实施制度及资金管理办法；资金支出明细账、决算报表、结算验收有关材料），自行收集省内其他地市的相关政策及政策实施状况，其他相关文献资料等。2023年10月上旬开始，工作组对收集的数据和资料进行整理、汇总、分析。2023年10月，在惠安市财政局的支持下，通过实地调研和同项目相关部门会谈，初步了解项目设立和具体运行的情况。工作组在对项目相关资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

3.制定实施方案

在收集和审核项目资料的基础上，根据《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）和《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）要求，工作组进一步完善项目绩效评价指标体系并制定实施方案。方案中明确了本次绩效评价的人员配置、时间安排、评价目的、评价内容、评价依据、评价方法、指标体系、评价标准、样本确定、调查问卷、资料清单以及工作纪律等。

### （二）组织实施阶段

为获取更多第一手客观的评价依据，工作组在与项目单位进行充分沟通的基础上，赴惠安县文化体育和旅游局展开现场调研。在现场调研过程中，工作组充分了解项目实施情况，查看相关材料和工作记录，核实资金支出的方向和用途，并将前期梳理的疑问与项目单位交换了意见。

### （三）报告形成阶段

综合前期收集和审核的项目资料、现场调研的结果等情况，工作组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。工作组根据评价的分值，确定项目最终等级。评价等级分为优、良、中、差四个等级，如表6所示。

表6  评价得分与等级对应表

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | ≥90分 | 90>得分≥80分 | 80>得分≥60分 | 得分＜60分 |

# 第三部分 绩效评价结果

## 一、绩效评价得分情况

据绩效评价指标体系，结合专项资金的实施情况，2021-2022年建设体育基础设施资金最终绩效评价得分为83.75分，评价等级为“良好”。具体得分情况如表7所示：

表7  惠安县202-2022年建设体育基础设施专项资金最终绩效评价得分详情

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策指标（20分） | 项目立项（8分） | 立项依据充分性（4分） |  | 4.00 |
|  |  | 立项程序规范性（4分） |  | 4.00 |
|  | 绩效目标（8分） | 绩效目标合理性（4分） |  | 2.00 |
|  |  | 绩效指标明确性（4分） |  | 0.00 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制科学性（4分） |  | 4.00 |
| 过程指标（20分） | 资金管理（10分） | 预算执行率（5分） |  | 4.00 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） |  | 3.75 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性（5分） |  | 5.00 |
|  |  | 制度执行有效性（5分） |  | 3.75 |
| 产出指标（40分） | 数量指标（16分） | 健身路径（4分） |  | 4.00 |
|  |  | 足球场（4分） |  | 4.00 |
|  |  | 多功能运动场（4分） |  | 4.00 |
|  |  | 口袋公园健身设施（4分） |  | 4.00 |
|  | 质量指标（8分） | 竣工验收合格率（4分） |  | 4.00 |
|  |  | 体育设施有序开放（4分） |  | 4.00 |
| 效益指标（20分） | 时效指标（7分） | 工程按期完成率（7分） |  | 7.00 |
|  | 成本指标（9分） | 成本控制比例（9分） |  | 6.00 |
|  | 社会效益（10分） | 健身环境改善程度（5分） |  | 5.00 |
|  |  | 公共服务水平的改善或提高（5分） |  | 3.00 |
|  | 可持续效益（5分） | 管护机制有效性（5分） |  | 3.75 |
|  | 满意度（5分） | 受益群众满意度（5分） |  | 4.50 |
| 总得分 |  |  | 83.75 |  |

## 二、绩效评价指标分析

从整体来看，2021-2022年惠安县建设体育基础设施资金运作较规范，资金使用及时，整体实施情况良好，较好地完成了项目设定的各项目标。下面从项目决策、过程、产出、效益四个维度具体分析项目运行情况：

### （一）项目决策情况

项目决策维度的评价主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面展开。项目立项合规合法，资金投入科学合理，但绩效目标设置有待完善。该部分总分20分，得分14分，扣分6分。

在项目立项方面，专项资金从项目立项起便依据《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市口袋健身公园建设三年行动实施方案的通知》（泉政办〔2021〕39号）、《惠安县人民政府办公室关于2022年县政府工作报告目标任务责任分解的通知》（惠政办〔2022〕3号）等政策文件，项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究和集体决策。

在绩效目标设置上，项目依据惠安县财政局《惠安县专项资金管理暂行办法》文件要求，从数量、质量、成本和时效等方面编制预算绩效目标，但由于项目单位未能提供预算申请材料，故扣2分；项目按照绩效评价相关规定开展2022年度项目支出绩效自评工作，及时完成项目绩效自评报告和项目支出绩效自评表，但绩效指标细化不足，较为单一，且社会效益指标量化不足，难以衡量，因此此项扣4分。

在资金投入方面，预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，并按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

### （二）项目过程情况

项目过程维度的评价主要从资金管理和组织实施两个方面展开。项目资金管理合规，组织实施有据可依。该部分总分20分，得分16.5分，扣分3.5分。

在资金管理上，项目预算执行率=（484.7558/606）*5=4，故此项得4分；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金使用符合项目资金批复或合同规定的用途；不存在挤占、挪用、虚列支出等情况，但项目单位未能提供资金拨付完整的审批程序和手续相关的证明材料，故扣1.25分。

在组织实施上，建设体育基础设施项目已具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整，对项目顺利实施提供了保障。县文旅局依据相关法律法规和相关管理规定实施项目；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。项目合同书、验收报告等纸质资料齐全并及时归档，但项目资金申请、经费批复与实施的过程文件、项目实施方案、具体规划安排等佐证材料纸质化归档不足，且缺少完善的电子档案管理，故此项扣1.25分。

### （三）项目产出情况

项目产出维度的评价主要从项目产出数量、质量、时效和成本四个方面展开。项目体育基础设施建设数量基本达标，质量合格，投入合理，但还存在部分建设任务未达到目标，项目采购标准有待统一的问题。本部分总分40分，得分37分，扣分3分。

数量上，2022年度县文旅局计划建成：（1）10条健身路径；（2）1块5人制足球场；（3）5个口袋健身公园健身设施；（4）3个多功能运动场；（5）1块7人制足球场；实际完成10条健身路径、1块5人制足球场、5个口袋健身公园健身设施、3个多功能运动场、1块7人制足球场。

质量上，根据各年项目验收报告得知，2021-2022年共实施体育基础设施建设项目20个，验收意见均为合格，建成体育基础设施项目共计20处，验收合格率为100%。

时效上，评价小组通过查阅项目完工验收报告了解到，2021及2022年建设体育基础设施项目按年度计划按时完成。

成本上，根据各年项目批复文件等材料，项目未随意扩大建设规模情况，未随意提高建设标准情况。但存在健身器材实际成本大于计划成本的问题，这主要是由于采购单价波动较大导致的。例如，根据惠安县文旅局提供的采购明细，智能健身车在2022年5月采购单价为19620元，同年12月采购单价为23440元，单件商品存在3820元的价格波动，形成较大的成本差异，故此项扣3分。

### （四）项目效益情况

项目效益维度的评价主要从项目社会效益、可持续效益和满意度三个方面展开。项目效益显著，受益群众满意程度较高，但项目后期管护质量有待提高。本部分总分20分，得分17.5分，扣分2.5分。

社会效益上，通过查阅项目完工验收材料、实地核查的数据，了解到项目建设增加了多功能的体育建设器材与运动设施设备等，全面改善了城区内健身环境，城市公共服务水平提高程度为“较显著”，因此该项得3分，扣2分。

可持续效益上，经核查，惠安县参照泉州市体育局印发的《泉州市全民健身场地设施运营和维护管理细则》（泉体〔2021〕53号）执行项目期后管护，明确了管护界限范围、管护主体及管护责任，落实了管护要求。但项目管护效果仍有待进一步提升，部分项目验收时存在破损、毁坏情况，因此此项扣1.25分。

满意度上，通过整理项目绩效评价材料以及现场调研结果得2022年度建设体育基础设施服务对象满意度达90%，该项扣0.5分。

- 存在主要问题

## 一、绩效自评工作有待提高

根据惠安县文旅局2022年绩效自评材料，建设体育基础设施项目绩效目标细化不足，绩效指标相对单一，效益类指标考核不足。首先，缺少经济效益指标、可持续性效益指标，如项目配套基础设施建成后是否能够被充分利用、设施使用率是否得到有效保障，配套基础设施是否能够得到持续的检查与维修、有效管理与维护等。其次，项目效益指标量化不足，缺少总体效果的数据化呈现或总结，如社会效益指标“促进我县体育事业发展”缺乏衡量标准，难以进行明确考察。因此，项目单位应进一步完善绩效指标体系设置，全方位充分考察项目产出效益效果。此外，个别部门管理人员对绩效评价工作认识不到位，不利于部门绩效管理工作的有效开展。

## 二、项目信息化管理有待加强

工作组通过整理分析2021-2022年建设体育基础设施项目验收材料，发现政府采购合同、竣工验收报告材料齐全，但仍存在部分项目建设过程资料不全的问题。如项目立项、设计、施工、监理的前期、过程、验收、审计资料电子化归档工作不够到位，缺少详细完整的电子档案。项目资金申请、经费批复与实施的过程文件、项目实施方案、具体规划安排等项目资料不仅纸质化归档不足，且缺少完善的电子档案管理。此外，部分货物类采购项目验收单未注明验收时间，项目材料管理有待进一步完整规范。

## 三、项目后期管护质量有待提高

从工作组现场核查结果来看，工作组发现部分工程后期管护质量还需要进一步提升。例如，健身器材养护不到位局部出现裂痕，存在安全隐患；部分口袋公园管理养护不到位，公园的绿化地出现草坪斑秃现象。根据项目单位提供的日常管理台账清单，项目建设完工后，由业主使用单位进行日常检查维修，但部分项目区内配套基础设施检查后维修情况未进行详细记录，还需进一步补充完善。此外，由于体育基础设施建设的口袋公园、健身路径等设施一般处于户外，且分布较为分散，在缺少管理的情况下易发生损失，因此为满足项目后期管护的需求，项目管护主体还需提高后期管理质量，及时对老化、破损等配套基础设施进行维修维护，确保其正常安全使用。

- 改进措施与管理建议

## 一、科学设置绩效指标，强化绩效自评工作

首先，绩效指标是开展预算绩效管理工作的基础，相关部门应严格按照财政部门有关绩效评价管理的规定，结合部门实际合理分解量化绩效目标，进一步优化绩效指标体系。根据专项资金支出范围、方向等，在项目产出方面进一步从数量、质量、成本和时效等方面进行细化、量化，在项目效益方面从项目经济效益、社会效益、可持续效益等多方面科学制定清晰、可衡量的绩效评价指标体系，对评价程序、评价内容、评价方法等做出具体要求，提高绩效自评质量。其次，在单位内部做好预算绩效管理的宣传和培训，提高相关部门管理人员对绩效评价工作的认识，重视绩效评价工作的有效开展。最后，评价主体应当积极推动项目绩效自评结果应用，把绩效评价结果作为下年度安排部门预算、考核业务和改进管理的重要依据，将评价结果与干部评优评先等方面充分结合，进一步发挥激励约束作用。

## 二、注重信息化建设，加强电子档案管理

一方面，对于项目立项依据、项目资金申请和经费批复等文件，建议将其电子化归档并妥善保存，以确保信息的完整性和可检索性。建立统一的电子文档命名和目录结构规范，方便归档文件的管理和检索。同时，强化工程监理部门的责任，监督施工单位按照规定提供相关的电子化档案，并对档案的完整性进行审核。另一方面，建立定期检查和维护电子档案的机制，确保系统运行正常，并定期进行数据备份和安全性检查。此外，提高项目管理和相关人员对电子化档案管理的认识和操作技能，加强组织内部的宣传和意识提升，让工作人员了解电子档案管理的重要性和好处，积极配合和支持电子化档案工作的推进。

## 三、规范健身器材成本标准，合理控制工程成本

建议相关部门明确规范健身器材成本标准，主管单位应当严格按照成本标准进行集中采购，控制价格波动的范围，合理把控工程成本。尤其是针对智能健身路径这类“小而精”的工程进行成本把控，摸清建设规模，拟定健身器材成本标准，依规做好成本控制。建议参照市级标准，结合各地实际适当拟定建设体育基础设施项目的建设标准和健身器材集中采购成本标准，以确保建设体育基础设施工程质量。

## 四、提高后期管护质量，发挥可持续效益

项目后期管护是体育基础设施建设最后的关键环节，是工程设施持续发挥作用的重要保障，后续管护质量的高低直接决定了项目整个项目实施效果持续周期。首先，明确管护主体，灵活利用承包、租赁、业主责任制等市场手段，形成以群众管护为主，乡镇政府定期督查的局面。其次，保障管护经费，考虑将项目结余资金、运动场地收入等作为后期管护的开支渠道；最后，可以探索绩效评价结合管护激励的模式，调动管护积极性，加强对基础设施和器材的检查维修力度，持续发挥体育基础设施的社会效益和可持续效益。

# 附件：

惠安县2021-2022年建设体育基础设施专项资金绩效评价表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分规则 | 评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策指标（20分） | 项目立项（8分） | 立项依据充分性（4分） | 1.项目立项是否符合法律、法规、规章或者省委省政府规范性文件情况；2.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；3.项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；4.项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣1分。 | 4.00 |  |
|  |  | 立项程序规范性（4分） | 1.项目是否按照规定的程序申请设立；2.审批文件、材料是否符合相关要求。一项不符合扣2分。 | 4.00 |  |
|  | 绩效目标（8分） | 绩效目标合理性（4分） | 1.目标设置应细化、量化、可考核；2.目标内容与预算申请匹配性；3.目标内容与预算申请相关性；4.目标实现可能性。一项不符合扣1分。 | 2.00 | 项目单位未能提供预算申请材料 |
|  |  | 绩效指标明确性（4分） | 1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣2分。 | 0.00 | 绩效指标细化不足 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制科学性（4分） | 1.预算编制是否经过科学论证；2.预算内容与项目内容是否匹配；3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；4.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 一项不符合扣1分。 | 4.00 |  |
| 过程指标（20分） | 资金管理（10分） | 预算执行率（5分） | （实际支出资金/实际到位资金）*100%*满分 | 4.00 | =(484.7558/606)*5 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.符合项目预算批复或合同规定的用途；4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、资金沉淀等情况。发现存在一项不符合扣1.25分。 | 3.75 | 缺乏第二项材料 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性（5分） | 1.是否已制定或具有相应的管理办法、财务和业务管理制度；2.管理办法、财务和业务管理制度是否合法、合规、完善。一项不符合扣2.5分。 | 5.00 |  |
|  |  | 制度执行有效性（5分） | 1.是否遵循相关法律法规和业务管理规定；2.项目调整及支出调整手续是否完备；3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣1.25分 | 3.75 | 电子档案有待完善 |
| 产出指标（40分） | 数量指标（16分） | 健身路径（4分） | （实际建设健身路径数/目标值）*100%*满分 | 4.00 |  |
|  |  | 足球场（4分） | （实际建设足球场数/目标值）*100%*满分 | 4.00 |  |
|  |  | 多功能运动场（4分） | （实际建设多功能运动场数/目标值）*100%*满分 | 4.00 |  |
|  |  | 口袋公园健身设施（4分） | （实际建设口袋公园健身设施数/目标值）*100%*满分 | 4.00 |  |
|  | 质量指标（8分） | 竣工验收合格率（4分） | 竣工验收合格工程数/开工工程数*100%*满分 | 4.00 |  |
|  |  | 体育设施有序开放（4分） | 符合条件的多功能运动场、球场、健身器材等体育设施，逐步在周末、节假日和寒暑假，以预约方式有序向社会开放计划实施率≥95%，得满分；否则按照未完成比例相应扣分。 | 4.00 |  |
|  | 时效指标（7分） | 工程按期完成率（7分） | 反映任务按期完成情况，得分为（按期完成任务数/计划数）*100%*满分 | 7.00 |  |
|  | 成本指标（9分） | 成本控制比例（9分） | 1.有无随意扩大建设规模或提高建设标准；2.有无明确可参照的成本标准；3实际成本是否大于计划成本，计算依据是否充分。全部符合得9分，每一项不符合要求扣3分，扣完为止。 | 6.00 | 采购的健身器材存在明显的价格波动 |
| 效益指标（20分） | 社会效益（10分） | 健身环境改善程度（5分） | 反映项目对城区内健身环境提升情况，评价标准按影响程度分为显著、较显著、一般、不显著四档 进行赋分。显著（5分）、较显著（3分）、一般（1分）、不显著（0分）。 | 5.00 |  |
|  |  | 公共服务水平的改善或提高（5分） | 反映项目对城区内公共服务水平改善或提高情况，评价标准按影响程度分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。显著（5分）、较显著（3分）、一般（1分）、不显著（0分）。 | 3.00 | 较显著 |
|  | 可持续效益（5分） | 管护机制有效性（5分） | 1.项目的运行管理机构的设置、人力资源、技术能否满足项目持续运行的需要；2.保证项目运行的政策、制度能否得到持续实施；3.项目产出能够得到持续的提供、维护和利用；4.项目财务是否可持续。一项不符合扣1.25分。 | 3.75 | 项目管护效果有待提升 |
|  | 满意度（5分） | 受益群众满意度（5分） | （对专项工作满意群众数/调查群众数）*100%*满分。 | 4.50 | 90% |
| 总分 |  |  |  | 83.75 |  |